# MASTER PROJECT BLUEPRINT

Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân tích hợp AI

Tài liệu tổng hợp toàn bộ dự án theo 4 tầng: Product Design → System Design → Implementation → Production.

Mục tiêu của tài liệu: biến ý tưởng thành một hệ thống có thể thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai và vận hành thực tế.

# 0. Cách sử dụng tài liệu này

Đây là tài liệu “master” của dự án. Không cần xây mọi thứ cùng lúc. Mỗi tầng có mục tiêu, đầu vào, đầu ra, dependency, checklist và tiêu chí hoàn thành. Khi một tầng chưa đạt Definition of Done, không nên nhảy quá sâu sang tầng kế tiếp.

| Tầng | Mục tiêu | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Product Design | Quyết định xây cái gì và vì sao | Vision, PRD, personas, feature map, MVP, KPI, user stories |
| 2. System Design | Quyết định hệ thống sẽ hoạt động thế nào | Domain, ERD, API, backend/mobile architecture, AI architecture, security model |
| 3. Implementation | Biến thiết kế thành phần mềm chạy thật | Repository, code, migrations, API, mobile, tests, AI features |
| 4. Production | Đưa phần mềm tới người dùng và vận hành an toàn | CI/CD, cloud, monitoring, backup, incident response, release, optimization |

# 1. Bức tranh toàn bộ dự án

PRODUCT IDEA

↓

PRODUCT DESIGN

↓

SYSTEM DESIGN

↓

IMPLEMENTATION

↓

TESTING + HARDENING

↓

PRODUCTION

↓

REAL USERS

↓

FEEDBACK + DATA

↓

ITERATION

5 trụ cột giá trị của sản phẩm luôn nằm xuyên suốt cả 4 tầng:

Phân tích chi tiêu: biết tiền đi đâu.

AI gợi ý tiết kiệm: biết nên thay đổi điều gì.

Tracking tài chính: biết tình hình hiện tại và theo thời gian.

Nhắc nhở thông minh: phát hiện vấn đề trước khi quá muộn.

Insight cá nhân hóa: hiểu hành vi và tối ưu tài chính.

# TẦNG 1 — PRODUCT DESIGN

Tầng 1 trả lời: Chúng ta đang xây sản phẩm gì, cho ai, giải quyết vấn đề nào, feature nào thực sự cần thiết và thế nào là thành công?

## 1.1 Product Vision

Vision: xây một trợ lý tài chính cá nhân giúp người dùng ghi nhận, theo dõi, hiểu, dự đoán và cải thiện tình hình tài chính của chính mình.

TRACKING

↓

ANALYSIS

↓

INSIGHT

↓

RECOMMENDATION

↓

ACTION

↓

BEHAVIOR CHANGE

## 1.2 Problem Statement

| Vấn đề | Biểu hiện | Cơ hội sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| Không biết tiền đi đâu | Biết tổng chi nhưng không hiểu cơ cấu | Phân tích category/merchant/trend |
| Biết vấn đề nhưng không biết sửa | Thấy tiêu nhiều nhưng không biết giảm ở đâu | AI recommendation có căn cứ dữ liệu |
| Theo dõi không liên tục | Chỉ kiểm tra cuối tháng | Quick add + dashboard + reminders |
| Cảnh báo quá muộn | Chỉ báo khi đã vượt ngân sách | Forecast/risk-aware alert |
| Không hiểu hành vi | Không thấy pattern cá nhân | Insight Engine + behavioral analysis |

## 1.3 Persona

Persona MVP: người trẻ 18–35 tuổi đã có thu nhập, có nhiều khoản chi nhỏ, muốn kiểm soát tiền nhưng chưa có phương pháp quản lý tài chính nhất quán.

Không nên cố phục vụ sinh viên, gia đình, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và người dùng quốc tế cùng lúc trong MVP.

## 1.4 Jobs-To-Be-Done

Tôi muốn biết tháng này tôi đã tiêu bao nhiêu.

Tôi muốn biết tiền đang đi vào những nhóm nào.

Tôi muốn biết tôi có đang vượt ngân sách không.

Tôi muốn biết tôi có thể tiết kiệm ở đâu.

Tôi muốn đạt một mục tiêu tiết kiệm cụ thể.

Tôi muốn hỏi AI về tình hình tài chính của mình.

## 1.5 Product Pillars

| Pillar | Câu hỏi người dùng | Feature chính |
| --- | --- | --- |
| Tracking | Tài chính của tôi hiện tại thế nào? | Accounts, Transactions, Balance, Income, Expense |
| Analysis | Tiền đang đi đâu? | Category, Merchant, Trends, Comparison |
| Smart Alert | Tôi có đang đi lệch hướng không? | Budget alerts, Anomaly, Cashflow warnings |
| Insight | Tại sao lại như vậy? | Behavioral insight, positive/risk insight |
| AI Recommendation | Tôi nên làm gì? | Saving, Budget, Goal recommendations |

## 1.6 MVP

MVP phải chứng minh core loop trước khi làm AI nâng cao.

Auth

→ Accounts

→ Income/Expense/Transfer

→ Dashboard

→ Budget

→ Basic Analytics

→ Basic Insight

→ Basic Notification

→ AI Summary

## 1.7 Feature Prioritization

| Priority | Feature | Lý do |
| --- | --- | --- |
| P0 | Auth | Nền tảng truy cập |
| P0 | Accounts | Nguồn tiền |
| P0 | Transactions | Nguồn dữ liệu chính |
| P0 | Dashboard | Giá trị đầu tiên |
| P0 | Budget | Kiểm soát chi |
| P0 | Basic Analytics | Hiểu tiền đi đâu |
| P1 | Goals | Định hướng tiết kiệm |
| P1 | Recurring | Quản lý khoản định kỳ |
| P1 | OCR | Giảm công nhập liệu |
| P1 | AI Categorization | Tự động hóa |
| P1 | AI Insights | Tạo giá trị khác biệt |
| P2 | NL Query | Hỏi dữ liệu tự nhiên |
| P2 | Forecasting | Dự đoán |
| P2 | Personalization | Cá nhân hóa sâu |

## 1.8 User Stories

| Actor | User Story | Acceptance Criteria sơ bộ |
| --- | --- | --- |
| User | Tôi muốn thêm khoản chi | Giao dịch lưu đúng account/category/amount/date |
| User | Tôi muốn chuyển tiền giữa 2 account | Không làm tăng expense toàn hệ thống |
| User | Tôi muốn xem chi tiêu tháng | Có total + category + trend |
| User | Tôi muốn đặt budget | Budget tự cập nhật khi có expense |
| User | Tôi muốn được cảnh báo | Cảnh báo phụ thuộc utilization + thời gian |
| User | Tôi muốn hỏi AI | AI lấy fact từ hệ thống trước khi trả lời |

## 1.9 KPI sản phẩm

| Nhóm | KPI |
| --- | --- |
| Activation | Register → first account → first transaction |
| Tracking | Transactions per active user/month |
| Budget | % active users có budget |
| AI | % active users sử dụng AI |
| Recommendation | Acceptance / view rate |
| Retention | D7, D30, D90 |
| Value | % users tạo ít nhất một thay đổi hành vi sau insight/recommendation |

## 1.10 Product Definition of Done

[ ] Problem statement rõ

[ ] Persona chính rõ

[ ] MVP rõ

[ ] Feature priority rõ

[ ] User stories viết xong

[ ] Acceptance criteria có

[ ] KPI có

[ ] User flow cơ bản có

[ ] Không có feature nào P0 mà chưa có lý do

[ ] Product owner/team thống nhất phạm vi release đầu tiên

# TẦNG 2 — SYSTEM DESIGN

Tầng 2 trả lời: Nếu sản phẩm đã quyết định xây cái gì, thì hệ thống phải được tổ chức thế nào để dữ liệu đúng, an toàn, mở rộng được và AI không làm hỏng financial core?

## 2.1 Domain Model

USER

├── ACCOUNTS

│     └── TRANSACTION ENTRIES

├── TRANSACTIONS

│     ├── TRANSACTION ITEMS

│     ├── RECEIPTS

│     └── RECURRING TRANSACTIONS

├── BUDGETS

├── FINANCIAL GOALS

├── INSIGHTS

├── RECOMMENDATIONS

├── NOTIFICATIONS

└── AI CONVERSATIONS

## 2.2 Financial Invariants

Mọi financial resource phải thuộc user hiện tại.

Transfer không được tính là expense.

Income không được suy ra từ transfer.

Refund phải có quy tắc liên hệ với expense gốc.

Split transaction: tổng item phải khớp số tiền giao dịch theo quy tắc đã định.

Không dùng floating point cho tiền.

Mọi thay đổi tài chính quan trọng phải atomic trong database transaction.

AI không được tự sửa DB; mọi action phải đi qua application service/tool có authorization.

Timezone của user quyết định logic “ngày/tháng/tuần”.

Cached balance/budget là read optimization, không phải source of truth.

## 2.3 Database Core

| Nhóm | Bảng chính |
| --- | --- |
| Identity | users, user_settings, user_preferences, device_sessions |
| Finance | accounts, transactions, transaction_entries, transaction_items |
| Classification | categories, merchants, merchant_aliases |
| Automation | receipts, recurring_transactions |
| Planning | budgets, budget_categories, financial_goals, goal_contributions |
| Intelligence | insights, recommendations, recommendation_feedback |
| Communication | notifications, notification_events |
| AI | ai_conversations, ai_messages, ai_tool_calls, ai_model_runs |
| Governance | audit_logs |

## 2.4 Source of Truth

POSTGRESQL / FINANCIAL LEDGER

↑

source of truth

│

├── cached balance

├── analytics snapshots

├── AI context

└── notifications

## 2.5 API Design

| Domain | Endpoint chính |
| --- | --- |
| Auth | /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout |
| User | /me, /user-preferences |
| Account | /accounts |
| Category | /categories |
| Merchant | /merchants |
| Transaction | /transactions, /transfers, /transactions/{id}/refund |
| Budget | /budgets, /budgets/{id}/status |
| Goal | /goals, /goals/{id}/status |
| Analytics | /analytics/overview, /spending, /categories, /trends, /anomalies |
| Insight | /insights |
| Recommendation | /recommendations |
| Notification | /notifications, /notification-preferences |
| AI | /ai/chat, /ai/categorize, /ai/receipt/extract |

## 2.6 API Rules

[ ] API versioning (/api/v1)

[ ] Authenticated endpoints rõ

[ ] Authorization theo object ownership

[ ] Request/response schema rõ

[ ] Standard error codes

[ ] Pagination

[ ] Filtering/sorting

[ ] Idempotency cho thao tác ghi phù hợp

[ ] Request ID/trace ID

[ ] Rate limiting cho endpoint nhạy cảm

## 2.7 Backend Architecture

API

↓

Application Service

↓

Domain Rules

↓

Repository

↓

PostgreSQL

Background Work

↓

Queue

↓

Worker

Kiến trúc nên là modular monolith. Chưa cần microservices.

## 2.8 Module Backend

auth

users

accounts

categories

merchants

transactions

budgets

goals

analytics

insights

recommendations

notifications

ai

audit

## 2.9 Flutter Architecture

View

↓

ViewModel / Controller

↓

Use Case / Domain

↓

Repository

↓

Service / API

↓

Backend

Flutter feature structure nên tách theo domain/feature thay vì gom toàn bộ Widget vào một thư mục lớn.

## 2.10 Analytics Engine

| Metric | Nguồn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Income | Income entries | Không tính transfer |
| Expense | Expense outflow - eligible refunds | Phải xử lý refund rõ |
| Saving | Income - effective expense | Có policy khi income = 0 |
| Saving rate | Saving / Income | Không chia 0 |
| Budget utilization | Spent / Limit | Có xét thời gian |
| Growth rate | Current vs prior | Có xử lý prior=0 |
| Spending velocity | Spent / days elapsed | Dùng cho forecast |
| Goal progress | Contributions / target | Cần quy ước contribution |

## 2.11 Insight Engine

Financial Facts

↓

Rule Engine

↓

Pattern Detection

↓

Insight Candidate

↓

Deduplication

↓

Severity + Confidence

↓

Insight

## 2.12 Recommendation Engine

Insight

+ User Context

+ Budget

+ Goals

+ History

↓

Candidate Recommendation

↓

Ranking

↓

AI Explanation

↓

Recommendation

## 2.13 Smart Notification Engine

Event

↓

Rule

↓

User Preference

↓

Quiet Hours

↓

Frequency/Dedup

↓

Priority

↓

Push / In-app

## 2.14 AI Architecture

AI Gateway

├── Model Router

├── Context Builder

├── Tool Registry

├── Prompt Manager

├── Guardrails

├── Output Validator

└── Evaluation Hooks

↓

LLM / OCR / ML

## 2.15 AI Tool Boundary

Read-only tools có thể cung cấp dữ liệu tính toán. Write tools phải có authorization, validation, audit log và có thể yêu cầu confirmation.

get_balance()

get_monthly_expense()

get_category_spending()

get_budget_status()

get_goal_progress()

get_spending_trend()

get_recurring_expenses()

create_transaction()

create_budget()

create_goal()

## 2.16 Security Architecture

Mobile

↓ TLS

API Auth

↓

Authorization

↓

Application

↓

DB / External Services

AI

↓

Tool Layer

↓

Same Authorization Boundary

## 2.17 Privacy/Data Governance

| Hạng mục | Cần xác định |
| --- | --- |
| Data inventory | Dữ liệu gì được thu |
| Purpose | Thu để làm gì |
| Access | Ai/what service được đọc |
| Retention | Lưu bao lâu |
| Deletion | Xóa thế nào |
| Export | Xuất dữ liệu thế nào |
| AI processing | Dữ liệu nào đi qua AI provider |
| Third parties | Nhà cung cấp nào xử lý dữ liệu |

## 2.18 System Design Definition of Done

[ ] ERD đã chốt

[ ] Financial invariants đã chốt

[ ] API contract đã chốt

[ ] Backend module boundaries rõ

[ ] Flutter architecture rõ

[ ] Analytics formulas rõ

[ ] Insight rules cơ bản rõ

[ ] Recommendation flow rõ

[ ] Notification rules rõ

[ ] AI tools có schema

[ ] Security boundaries rõ

[ ] Privacy/data inventory có

[ ] Không có component nào truy cập vượt boundary của nó

# TẦNG 3 — IMPLEMENTATION

Đây là tầng bắt đầu viết phần mềm. Mục tiêu là biến thiết kế thành code, database chạy thật, mobile chạy thật và AI chạy thật.

## 3.1 Repository Bootstrap

Tạo monorepo.

Tạo apps/mobile.

Tạo apps/api.

Tạo apps/worker.

Tạo infra/docker.

Tạo docs.

Tạo CI skeleton.

Tạo .env.example.

## 3.2 Local Infrastructure

docker compose up

postgres

redis

Local phải tái tạo được bằng một lệnh hoặc một script duy nhất.

## 3.3 Database Migration

Users

User settings/preferences

Accounts

Categories

Merchants

Transactions

Entries

Items

Budgets

Goals

Insights/Recommendations

Notifications

AI tables

Audit logs

## 3.4 Seed Data

Seed system categories, test users trong development và dữ liệu mẫu đủ để mở dashboard. Seed phải idempotent.

## 3.5 Backend Implementation Order

1. App bootstrap

2. Config

3. Database session

4. Error model

5. Security/auth

6. Users

7. Accounts

8. Categories

9. Transactions

10. Transfers

11. Refund

12. Dashboard

13. Budgets

14. Goals

15. Analytics

16. Insight

17. Recommendation

18. Notification

19. AI Gateway

20. AI Tools

21. AI Assistant

## 3.6 Backend Testing trong lúc code

[ ] Unit tests cho domain rules

[ ] Integration tests cho database

[ ] API tests cho endpoint

[ ] Authorization tests

[ ] Idempotency tests

[ ] Financial invariant tests

[ ] Regression tests

## 3.7 Flutter Implementation Order

1. Bootstrap

2. Theme/design system

3. Routing

4. API client

5. Secure session

6. Auth screens

7. Dashboard

8. Accounts

9. Transaction list/detail/add

10. Budget

11. Goals

12. Analytics

13. Insights

14. Notifications

15. AI

## 3.8 Core Financial Vertical Slice

Không phát triển backend hoàn toàn rồi mới làm mobile. Cách tốt hơn là xây vertical slice nhỏ từ UI → API → DB → test → hoàn thiện.

Vertical Slice 1

Login

↓

Create Account

↓

Add Expense

↓

View Transaction

↓

Dashboard

## 3.9 Vertical Slice 2

Budget

↓

Add Expense

↓

Budget Calculation

↓

80% Alert

## 3.10 Vertical Slice 3

Analytics

↓

Insight

↓

Recommendation

↓

Notification

## 3.11 Vertical Slice 4

AI Chat

↓

Intent

↓

Tool

↓

Financial Fact

↓

AI Answer

## 3.12 AI Implementation Order

AI Gateway abstraction.

Provider adapter.

Structured output validation.

Read-only tools.

Financial Context Builder.

AI monthly summary.

AI categorization.

Receipt extraction.

Natural language financial query.

Saving recommendation.

Write tools với confirmation.

Long-lived AI assistant.

## 3.13 AI Evaluation trong quá trình implementation

Tạo golden dataset ngay khi AI đầu tiên xuất hiện. Không chờ đến cuối dự án mới làm evaluation.

[ ] 50–100 case đầu tiên

[ ] Expected intent

[ ] Expected tool

[ ] Expected arguments

[ ] Expected grounded result

[ ] Safety cases

[ ] Ambiguous cases

[ ] Regression run trước mỗi model/prompt release

## 3.14 Definition of Done — Implementation

[ ] Code chạy local

[ ] Migration chạy sạch từ database trống

[ ] Tests pass

[ ] API docs cập nhật

[ ] Auth/authorization hoạt động

[ ] UI có loading/empty/error states

[ ] Financial invariants pass

[ ] AI output được validate

[ ] No secrets committed

[ ] Logging không leak dữ liệu nhạy cảm

[ ] Feature có tài liệu ngắn

[ ] PR đã review

# TẦNG 4 — PRODUCTION

Tầng 4 biến phần mềm chạy được thành một sản phẩm có thể giao cho người dùng thật và vận hành an toàn.

## 4.1 Environments

LOCAL

↓

STAGING

↓

PRODUCTION

Dữ liệu, secret, database và storage của các môi trường phải tách biệt.

## 4.2 CI/CD

Push / Pull Request

↓

Lint

↓

Type Check

↓

Unit Test

↓

Integration Test

↓

Security Scan

↓

Build

↓

Deploy Staging

↓

E2E

↓

Approval

↓

Production

## 4.3 Container Strategy

| Component | Vai trò |
| --- | --- |
| API container | HTTP backend |
| Worker container | Background jobs |
| PostgreSQL | Financial source of truth |
| Redis | Cache/queue/rate limit |
| Object storage | Receipts/files |

## 4.4 Database Production

[ ] Private networking nếu có thể

[ ] TLS/encryption

[ ] Least-privilege DB user

[ ] Automated backup

[ ] Point-in-time recovery nếu cần

[ ] Restore test

[ ] Slow query monitoring

[ ] Migration process

[ ] Storage growth alert

## 4.5 Monitoring

Logs

Metrics

Traces

Error Tracking

Product Analytics

AI Usage Analytics

## 4.6 API Metrics

[ ] Request count

[ ] Error rate

[ ] p50 latency

[ ] p95 latency

[ ] p99 latency

[ ] Status-code distribution

[ ] Top failing endpoints

## 4.7 Database Metrics

[ ] Connection usage

[ ] Query latency

[ ] Slow queries

[ ] CPU/memory

[ ] Storage

[ ] Locks

[ ] Replication/backup health nếu có

## 4.8 AI Metrics

[ ] Requests per feature

[ ] Latency

[ ] Input/output tokens

[ ] Estimated cost

[ ] Tool selection accuracy

[ ] Tool failure rate

[ ] Fallback rate

[ ] User feedback

[ ] Hallucination/safety evaluation

## 4.9 Alerting

| Alert | Hành động |
| --- | --- |
| High API error rate | Điều tra + rollback nếu cần |
| High latency | Kiểm tra dependency/DB |
| DB unavailable | Activate incident response |
| Queue backlog | Kiểm tra worker |
| AI provider failure | Fallback; core app vẫn hoạt động |
| Backup failure | Đánh dấu incident |
| Security anomaly | Escalate security response |

## 4.10 Backup & Restore

Mọi backup strategy phải có restore drill. “Backup successful” không đồng nghĩa “khôi phục được”.

Backup

↓

Restore vào môi trường riêng

↓

Integrity checks

↓

Smoke test app

↓

Record result

## 4.11 RPO/RTO

| Khái niệm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| RPO | Mất tối đa bao nhiêu dữ liệu khi có sự cố |
| RTO | Mất bao lâu để đưa hệ thống trở lại hoạt động |

Giá trị thật phải được quyết định theo mức độ quan trọng và ngân sách, không lấy ví dụ trong tài liệu làm chuẩn production.

## 4.12 Security Hardening trước release

[ ] Authentication review

[ ] Authorization review

[ ] Rate limiting review

[ ] Input validation review

[ ] Secrets scan

[ ] Dependency scan

[ ] File upload security

[ ] Mobile secure storage review

[ ] TLS/network review

[ ] AI tool authorization review

[ ] Audit log review

[ ] Threat model cập nhật

## 4.13 Privacy Release Readiness

[ ] Privacy notice đã cập nhật

[ ] Data inventory khớp implementation

[ ] AI data flow được tài liệu hóa

[ ] Retention policy đã thực hiện

[ ] Account deletion flow

[ ] Data export flow

[ ] Third-party processor inventory

[ ] Incident/data breach procedure

## 4.14 Release Strategy

Không nên mở 100% ngay khi build xong.

Internal Test

↓

Closed Beta

↓

Small Release

↓

Monitor

↓

Expand Gradually

## 4.15 Feature Flags

AI_CHAT_V1

RECEIPT_OCR

SMART_ALERTS

NEW_DASHBOARD

Cho phép bật/tắt feature mà không cần phát hành lại toàn bộ ứng dụng trong mọi trường hợp.

## 4.16 Incident Response

Phát hiện incident.

Đánh giá mức độ.

Khoanh vùng.

Giảm ảnh hưởng.

Rollback/fix.

Xác minh recovery.

Thông báo nếu cần.

Postmortem và action items.

## 4.17 Cost Management

| Nhóm chi phí | Theo dõi |
| --- | --- |
| Compute | CPU/memory/runtime |
| Database | instance/storage/IO |
| Storage | GB/month + requests |
| Bandwidth | egress |
| AI | cost per feature/user |
| OCR | cost per receipt |
| Monitoring | event/log volume |

## 4.18 AI Cost Controls

[ ] Model routing

[ ] Caching

[ ] Context compression

[ ] Per-user limits

[ ] Per-feature budget

[ ] Global budget

[ ] Fallback strategy

[ ] Cost dashboard

## 4.19 Production Definition of Done

[ ] Production deploy reproducible

[ ] CI/CD pass

[ ] Monitoring active

[ ] Alerts configured

[ ] Backups configured

[ ] Restore tested

[ ] Security hardening completed

[ ] Privacy release checklist completed

[ ] AI evaluation threshold met

[ ] Rollback documented

[ ] Incident response documented

[ ] Feature flags configured

[ ] Release notes prepared

[ ] Support/admin procedure prepared

# PHẦN CUỐI — MASTER ROADMAP VÀ DEPENDENCY

## 5.1 Roadmap tổng

TẦNG 1 — PRODUCT DESIGN

↓

Vision → Problem → Persona → PRD → MVP → KPI → User Stories

↓

TẦNG 2 — SYSTEM DESIGN

↓

Domain → ERD → API → Backend → Flutter → Analytics → AI → Security

↓

TẦNG 3 — IMPLEMENTATION

↓

Repo → Infra → Migrations → Auth → Finance Core → UI → Analytics → AI → Tests

↓

TẦNG 4 — PRODUCTION

↓

CI/CD → Cloud → Monitoring → Backup → Security → Beta → Release → Operate

## 5.2 Dependency Map

| Nếu muốn xây... | Phải có trước |
| --- | --- |
| Dashboard | Accounts + Transactions + Analytics |
| Budget alert | Transactions + Budget + Time logic |
| Insight | Reliable Analytics |
| Recommendation | Insight + User/Goal/Budget context |
| AI Query | Analytics facts + Tool layer |
| AI Action | Tool layer + Authorization + Audit |
| Forecast | Historical data + known future commitments |
| Personalization | Behavior/event history |
| Bank Sync | Transaction core + duplicate detection + security |
| Production | Testing + Security + Monitoring + Backup |

## 5.3 Vertical Slice Strategy

Đây là cách tôi khuyên team triển khai để giảm rủi ro: mỗi lát dọc phải đi từ UI tới database và test.

| Slice | Luồng | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| VS1 | Register → Login | Identity hoạt động |
| VS2 | Create Account → View Balance | Account hoạt động |
| VS3 | Add Expense → Transaction History | Tracking hoạt động |
| VS4 | Expense → Dashboard | Analytics cơ bản hoạt động |
| VS5 | Expense → Budget → Alert | Smart notification cơ bản hoạt động |
| VS6 | Analytics → Insight → Recommendation | Intelligence loop hoạt động |
| VS7 | AI Query → Tool → Fact → Answer | AI grounded hoạt động |
| VS8 | Deploy → Monitor → Backup | Production hoạt động |

## 5.4 Master Checklist

### Product

[ ] Vision

[ ] Problem

[ ] Persona

[ ] PRD

[ ] MVP

[ ] Feature map

[ ] User stories

[ ] Acceptance criteria

[ ] KPI

[ ] Release scope

### System

[ ] Domain model

[ ] Financial invariants

[ ] ERD

[ ] API contract

[ ] Backend architecture

[ ] Flutter architecture

[ ] Analytics formulas

[ ] Insight rules

[ ] Recommendation flow

[ ] Notification rules

[ ] AI architecture

[ ] AI tools

[ ] Security model

[ ] Privacy model

### Implementation

[ ] Repository

[ ] Docker/local infra

[ ] Migrations

[ ] Seeds

[ ] Backend modules

[ ] Flutter modules

[ ] Core finance

[ ] Analytics

[ ] Insight

[ ] Recommendation

[ ] Notifications

[ ] AI Gateway

[ ] AI tools

[ ] AI UI

[ ] Tests

### Production

[ ] CI/CD

[ ] Staging

[ ] Production

[ ] Secrets management

[ ] Monitoring

[ ] Alerting

[ ] Backups

[ ] Restore drill

[ ] Security hardening

[ ] Privacy release

[ ] AI evaluation

[ ] Cost controls

[ ] Incident response

[ ] Release strategy

## 5.5 Milestones

| Milestone | Điều kiện đạt |
| --- | --- |
| M0 — Blueprint | 4 tầng và scope được chốt |
| M1 — Technical Foundation | Repo + Docker + DB + API bootstrap chạy |
| M2 — Financial Core | Auth + Account + Transaction + Transfer + Dashboard |
| M3 — Control | Budget + Goals + Analytics |
| M4 — Intelligence | Insight + Recommendation + Notification |
| M5 — AI | AI Gateway + Tools + Query + OCR + Recommendation |
| M6 — Production Candidate | Tests + Security + CI/CD + Monitoring |
| M7 — Beta | Người dùng thử, feedback, bug fixing |
| M8 — Production | Release chính thức + operations |

## 5.6 Nguyên tắc không được phá

Database là source of truth.

Frontend không phải security boundary.

AI không phải database.

AI không phải calculator.

Deterministic problem dùng code/SQL.

Transfer không phải expense.

Mọi write action đi qua backend business logic.

Không để AI truy cập SQL trực tiếp.

Không dùng floating point cho tiền.

Không ship AI feature quan trọng mà không có evaluation.

Không deploy production mà không có backup và rollback strategy.

Không thu dữ liệu chỉ vì “có thể sẽ cần sau”.

## 5.7 Nếu làm một mình

Nếu bạn là solo developer, không nên cố làm cả 4 tầng song song. Hãy dùng chu kỳ: thiết kế đủ → vertical slice → test → refactor → mở rộng.

Week/Iteration style

Design small scope

→ Build

→ Test

→ Observe

→ Refactor

→ Next scope

Ưu tiên Financial Core trước AI. Mỗi feature AI phải “đứng trên” dữ liệu đúng và API ổn định.

## 5.8 Nếu có team

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product | Vision, PRD, priority, acceptance |
| UX/UI | Flows, screens, design system |
| Backend | Domain, API, DB, services |
| Mobile | Flutter, state, UI, offline |
| AI/Data | Analytics, insight, AI gateway, eval |
| QA | Test strategy, regression, E2E |
| Security/DevOps | Security, CI/CD, cloud, monitoring |

## 5.9 Câu hỏi kiểm tra trước khi chuyển tầng

| Chuyển từ | Câu hỏi |
| --- | --- |
| Product → System | Chúng ta đã biết chính xác cần build gì chưa? |
| System → Implementation | Developer có đủ schema/API/boundary để code mà không phải đoán không? |
| Implementation → Production | Phần mềm có an toàn, có test, có rollback và quan sát được không? |
| Production → Scale | Có bằng chứng từ user thật để đáng mở rộng chưa? |

# 6. Kết luận

Bốn tầng này không phải bốn dự án độc lập. Chúng tạo thành một vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh:

PRODUCT DESIGN

↓

SYSTEM DESIGN

↓

IMPLEMENTATION

↓

PRODUCTION

↓

REAL USER DATA

↓

PRODUCT LEARNING

└──────────────→ PRODUCT DESIGN

Tại điểm này, chúng ta đã có một bản đồ đủ sâu để không bị lạc trong quá trình xây dựng. Công việc tiếp theo không còn là hỏi “app này cần những gì?” mà là chọn một vertical slice và thi công nó đến nơi đến chốn.

Khuyến nghị vertical slice đầu tiên: Register → Login → Create Account → Add Expense → Transaction History → Dashboard. Khi slice này đúng và được test, toàn bộ các lớp Budget, Analytics, Insight, Notification và AI sẽ có một nền tảng đáng tin cậy để xây tiếp.